| Стадии | Этапы работ | Сроки выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований к АС | Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | 20.02.2020 | Шестопалов Р.П. |
|  | Формирование требований пользователя к АС |  |  |
| Разработка концепции АС | Изучение объекта | 20.02.2020 | Шестопалов Р.П. |
|  | Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя |  |  |
| Техническое задание | Разработка и утверждение технического задания на создание АС | 12.03.2020 | Ермолаев Д.В. |
| Технический проект | Разработка проектных решений по системе и ее частям | 02.04.2020 | Никитенко Д.А |
|  | Разработка документации на АС и ее части | 02.04.2020 | Никитенко Д.А. |
|  | Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку | 23.04.2020 | Державин Д.В. |
|  | Проектирование архитектуры информационной системы | 07.05.2020 | Шестопалов Р.П. |
| Рабочая документация | Разработка рабочей документации на систему и ее части | 21.05.2020 | Державин Д.П. |